### Logo

**FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO**

ŘEDITELSTVÍ

držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

**MUDr. Ivo Rovný, MBA**

**Sekretariát:**

Tel.:532 232 000

### Podklady pro Kvalifikační a Zadávací dokumentaci k veřejným zakázkám

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

**Název VZ: KRNM Rekonstrukce CT v budově CH 1.NP a L 3.NP - výběr zhotovitele stavebních úprav**

**CPV kód:**  45453, 4541, 4542, 4543, 4544

**Předpokládaná cena BEZ DPH:** 10.500.000 Kč

**Financování:** dotační program REACT

**Druh zakázky:** otevřená nadlimitní

**Krátký popis předmětu plnění:**

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavebních úprav, poskytnutí dalších výkonů a služeb pro realizaci rekonstrukce Kliniky radiologie a nukleární medicíny v 1. NP budovy CH a v 3. NP budovy L v areálu FN Brno – Bohunice pro instalaci tomografů (CT přístrojů) a související technologie v rozsahu a způsobem stanoveným projektovou dokumentací.

**Projektová dokumentace**: (název, odkaz, datum vyhotovení a objednací číslo pro přesnou identifikaci)

Předmět dodávky je vymezen projektovou dokumentací s názvem „KRNM Rekonstrukce CT v budově CH 1.NP a L 3.NP“, jejíž součástí je:

* A, B průvodní a souhrnná technická zpráva
* Složka ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ dotčených prostor v objektech CH a L.
* Složka INTERIÉR pro dotčené prostory v objektech CH a L.
* Složka SILNOPROUD pro dotčené prostory v objektech CH a L.
* Složka SLABOPROUD pro dotčené prostory v objektech CH a L.
* Složka VZDUCHOTECHNIKA pro dotčené prostory v objektech CH a L.
* Složka ZDRAVOTNĚ – TECHNIKÉ INSTALACE pro dotčené prostory v objektech CH a L.
* Složka ROZPOČTY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

### POZNÁMKY

* Platební podmínky řeší OPV přímo s EO.
* Podmínky pro výběr zhotovitele jsou:
  + Zahájení stavebních prací v objektu CH: 9. 8. 2023
  + Ukončení stavebních prací v objektu CH: 21. 9. 2023 (včetně vyklizení staveniště)
  + Zahájení stavebních prací v objektu L: 2. 10. 2023
  + Ukončení stavebních prací v objektu L: 16. 11. 2023 (včetně vyklizení staveniště)