Sekretariát:

Tel.:532 232 000

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

Naše zn.: 2023/132242/FNBrno -14.7-DrR/Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 22. 8. 2023

Veřejná zakázka: Komplexní lékárenský informační systém

Vážení,

zadavatel obdržel dne 17. 8. 2023 dále uvedené dotazy ke shora uvedené veřejné zakázce (dále jen „veřejná zakázka“).

Celá žádost (včetně textů doprovázejících dotazy) je uvedena v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel předesílá, že z vlastního podnětu upravil ujednání odst. II.11 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „smlouva“). Zadavatel ve vztahu k položeným dotazům zdůrazňuje, že právě odst. II.11 je součástí smlouvy a že po provedené úpravě zní:

„Jestliže je pro splnění určité povinnosti sjednané v této smlouvě nezbytná součinnost druhé smluvní strany, je tato druhá smluvní strana povinna takovou součinnost povinné smluvní straně poskytnout. V případě nedostatku této součinnosti se na dobu trvání tohoto nedostatku zastavuje běh lhůty pro splnění takové povinnosti, a to od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno písemné oznámení povinné smluvní strany o tomto nedostatku součinnosti. Bez tohoto oznámení se běh příslušné lhůty nezastavuje. Součinnost třetích stran nezbytnou pro provedení integračních vazeb výslovně požadovaných Objednatelem touto smlouvou nebo Zadávací dokumentací je povinen zajistit Objednatel, ledaže je taková třetí strana součástí veřejné správy nebo je zdravotní pojišťovnou nebo se smluvní strany v konkrétním případě dohodnou jinak.“

Zadavatel poznamenává, že z tohoto ujednání mj. vyplývá, že pokud to dodavatel namítne, neběží po dobu nedostatku nezbytné součinnosti objednatele (zadavatele) lhůta pro splnění takové povinnosti sjednaná. To dle názoru zadavatele poskytuje dodavateli ve spojení s Harmonogramem dostatek prostoru pro splnění jeho povinností.

Pojmy začínající velkým písmenem mají svou definici ve smlouvě.

Dotaz č. 1:

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel neakceptuje změnu spočívající v tom, že lhůty sjednané v Harmonogramu budou pouze orientační. Zadavatel však doplňuje ujednání odst. V.2 smlouvy o následující větu:

„Smluvní strany se mohou v dodatku k této smlouvě dohodnout, že konkrétní lhůta sjednaná v Harmonogramu bude delší, jestliže je to nezbytné pro řádné splnění této smlouvy.“

Dotaz č. 2:

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel takové doplnění neakceptuje. Vedle dalších důvodů by takové doplnění bylo, přinejmenším potenciálně, v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 3:

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel neakceptuje a odkazuje jednak na výše citovaný odst. II.11 smlouvy a jednak na svou odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz č. 4:

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel neakceptuje a odkazuje jednak na výše citovaný odst. II.11 smlouvy a jednak na svou odpověď na dotaz č. 1. Zadavatel trvá na postupech implementace a akceptace stanovených smlouvou.

Dotaz č. 5:

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel neakceptuje a odkazuje jednak na výše citovaný odst. II.11 smlouvy a jednak na svou odpověď na dotaz č. 1.

Veškeré integrační vazby, které bude během Implementace dodavatel povinen za podmínek smlouvy provést, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, resp. ve smlouvě. Jinak řečeno, neexistují žádné „integrační vazby, se kterými v aktuálním harmonogramu není počítáno“, které bude dodavatel povinen realizovat během Implementace a které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Objednatel (zadavatel) je sice oprávněn na základě smlouvy takové integrační vazby požadovat, avšak jako požadavek na poskytnutí Ad-hoc Služeb A03 a A04 (viz příloha č. 4 smlouvy), které jsou hrazeny podle počtu spotřebovaných člověkohodin a budou realizovány až po provedení Implementace v rámci poskytování Služeb. Poskytování těchto Služeb není Objednatel oprávněn požadovat před vznikem povinnosti Poskytovatele poskytovat Služby, tj. lhůty uvedené v Harmonogramu na povinnost poskytovat Služby A03 a A04 (tj. povinnost realizovat integrační vazby nad rámec zadávací dokumentace) nedopadají.

Dotaz č. 6:

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel akceptuje prodloužení lhůty pro etapu V Harmonogramu na 2 měsíce.

Dotaz č. 7:

Odpověď na dotaz č. 7:

Zadavatel neakceptuje a odkazuje jednak na výše citovaný odst. II.11 smlouvy a na svou odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz č. 8:

Odpověď na dotaz č. 8:

Zadavatel akceptuje prodloužení lhůty pro etapu XIII Harmonogramu na 2 měsíce.

Tazatel odkazuje na etapu, kterou nazývá „zpracování dokumentace“ a u níž uvádí číslo XII. Zadavatel však má za to, že tazatel měl na mysli etapu s číslem XIII, u které, jak je uvedeno výše, akceptuje prodloužení na 2 měsíce. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že změnu lhůty u etapy XII „Zpracování Exit plánu, Zálohovacího plánu a Plánu obnovy“ zadavatel neakceptuje.

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené odpovědi prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel

Příloha