Naše zn.:   2025 /3755 / FNBRNO   - 14.7 - DrR/Lm

Vaše zn.: -

V Brně dne

Veřejná zakázka - „FN Brno – NBP – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14. NP objektu L“ - vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel obdržel následující dotazy týkající se zakázky s názvem: FN Brno – NBP – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14. NP objektu L, ke kterým zadavatel poskytuje vysvětlení:

Dotaz ze dne 09. 01. 2025

Dotaz 1:

Chtěl bych Vás požádat o vyjasnění/úpravu „Položkového soupisu prací a dodávek“ provozního souboru D.2.1Potrubní pošta, kdy položka č.58 VRN „Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč.potřebných manipulačních prostředků, přípravků, …….“ je pouhým upřesněním výše uvedených oceňovanýchpoložek a říká, co má celková cena zahrnovat. Nejedná se tudíž dle našeho názoru o ocenitelnou položku,pouze textové upřesnění.

Žádáme Vás tí mto o vydání upraveného „Položkového soupisu prací a dodávek“ pro část D.2.1 Potrubní pošta.

Odpověď 1:

Zadaval opravil výkaz výměr, ktorého aktuální znění bude uveřejněno s tímto vysvětlením na profilu zadavatele.

Dotaz ze dne 09. 01. 2025:

Na základě účasti ve výběrovém řízení na zakázku „FN Brno – NBP – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14. NP objektu L“ žádáme zadavatele o prodloužení termínu odevzdání nabídky z důvodu časově náročného zpracování této nabídky. Lhůta je dle našeho názoru v souladu se zákonem, nicméně je nepřipměřeně krátká (vzhledem ke svátkům a dovoleným na konci loňského a začátku tohoto roku) a neodpovídá běžné praxi. V této chvíli čekáme zásadní nabídky od subdodavatelů, kteří nás požádali, s ohledem k technické náročnosti projektu, o více času. Tyto dodávky mají zásadní vliv na nabídkovou cenu. Prosíme o prodloužení lhůty alespoň o 14 kalendářních dní.

Odpověď:

S ohledem na skutečnost, že zadavatel je termínově vázán vyčerpáním dotačních prostředků, není možné žádosti zcela vyhovět.

Dotaz ze dne 10. 01. 2025:

Dotaz 1:

prosím o vysvětlení zadávací dokumentace:

1) v poskytnuté projektové dokumentaci chybí specifikace pro položky v zadávacím výkazu výměr vnitřní vybavení pěvně spojeného se stavbou.

Jedná se o položky s označením:

IN-023 - IN-032

N_01_VS – N_03_VS

N-0202

NP-0417

NP0421

NP-0422

NP-0426

NP-0435

Prosím o doplnění podrobného výpisu výrobku k těmto položkám..

Odpověď 1:

Položky jsou popsány a definovány v projektové dokumentaci D.1.1.3.29-30, kde jsou provedeny i pohledy na kuchyňské linky. Ve výkresech zařizovacích předmětů jsou označeny stejným kódem. Položky N_01_VS – N_03_VS nejsou předmětem veřejné zakázky a byly z výkazu výměr odstraněny. Zadaval opravil výkaz výměr, ktorého aktuální znění bude uveřejněno s tímto vysvětlením na profilu zadavatele

Dotaz 2:

Naopak ve výpisu truhlářských výrobku jsou uvedeny výrobky T1-T69. Ve výkazu výměr jsou pouze k ocenění položky T1-T3, T29 a T44. Zbytek položek není zahrnuto v zadávacím výkazu výměr. Tyto položky nejsou součástí zadávacího řízení?

Odpověď 2:

Ne nejsou. Součástí veřejné zakázky jsou pouze položky T1-T3, T29 a T44.

Změna zadávací dokumentace dle § 99 zákona

Zadavatel upravuje přílohu č. 1 – Projektová dokumentace a to z důvodu, že obsahovala části přílohy č. 2 – výkazu výměr, který je aktualizován tímto vysvětlením. Zadavatel proto upravuje přílohu č. 1 tak, aby neobsahovala výkazy výměr a jiné dokumenty související s položkovými rozpočty a přílohou č. 2. Aktuální verze přílohy č. 1 bude uveřejněna s tímto vysvětlením na profilu zadavatele.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje v souladu s 99 odst. 2 zákona a bude uvedena na profilu zadavatele. Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

S pozdravem

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.

vedoucí Oddělení právních věcí