ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ či „zákon“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„FN Brno – ústavní lékárna“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle § 56 ZZVZ

ZADAVATEL:

Fakultní nemocnice Brno

Sídlo: 	Jihlavská 340/20, Bohunice, 625 00 Brno

IČO: 	65269705

Obsah:

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A DALŠÍCH OSOB	3

2	KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI	3

3	INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4

4	DOBA (čAS) PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	7

5	PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	7

6	POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI	7

7	SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI	26

8	OBCHODNÍ PODMÍNKY	29

9	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	29

10	HODNOCENÍ NABÍDEK	30

11	POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY	30

12	ZÁVAZNOST POŽADAVKŮ ZADAVATELE	32

13	VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, NÁMITKY 	PROTI ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM	32

14	PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM	33

15	LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK	33

16	OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK	33

17	ZADÁVACÍ LHŮTA A JISTOTA	33

18	VÝHRADY ZADAVATELE	35

19	INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	36

20	SANKCE VŮČI RUSKU A BĚLORUSKU	36

21	SEZNAM PŘÍLOH	38

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A DALŠÍCH OSOB

## Zadavatel

| Název zadavatele | Fakultní nemocnice Brno |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele | Jihlavská 340/20, Bohunice, 625 00 Brno |
| IČO zadavatele | 65269705 |
| Profil zadavatele | https://ezak.fnbrno.cz/ |

## Předběžné tržní konzultace a osoby podílející se na přípravě zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní konzultace.

Níže uvedené části zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele:

| Části zadávací dokumentace vypracované odlišnou osobou | Označení osoby |
| --- | --- |
| Organizačně-právní části zadávací dokumentace | MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČO: 28305043 |
| Projektová dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provádění staveb, včetně výkazu výměr | Sdružení obchodních společností DOMY spol. s r.o., se sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, IČO: 41692870 a JIKA – CZ s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25917234. |

Shora uvedené osoby odlišné od zadavatele se budou (v případě potřeby) podílet i na postupu zadavatele dle § 98 a/nebo § 99 ZZVZ.

# KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI

## Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „elektronický nástroj“), dostupného na adrese https://ezak.fnbrno.cz/.

## Nevyplývá-li z § 211 ZZVZ jinak, veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem probíhá elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického nástroje.

## Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoliv.

## Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje je nezbytné provést a dokončit tzv. registraci dodavatele (pro získání možnosti přihlášení do systému E-ZAK je zapotřebí se registrovat do Centrální databáze dodavatelů (CDD) systému FEN.cz na adrese https://fen.cz/#/registrace, na které lze nalézt všechny podrobnosti a návody k registraci). Manuál pro registraci dodavatele v elektronickém nástroji je uveden v uživatelské příručce s názvem „E-ZAK, verze 5 – elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň – uživatelská příručka pro dodavatele systému E-ZAK.“ Zadavatel upozorňuje, že registrace neproběhne okamžitě a podléhá akceptaci administrátorem systému v délce do 48 hodin v pracovní dny; v případě nedostatků v žádosti o registraci může dojít i k zamítnutí registrace.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na adrese https://ezak.e-tenders.cz/manual.html.

## Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, odpovídá vždy dodavatel. Zadavatel v souladu se ZZVZ požaduje, aby nabídky byly řádně zašifrovány, přičemž šifrování je realizováno prostřednictvím elektronického nástroje.

## Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje                je možné využít uživatelskou podporu (tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz).

# INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba budovy Ústavní lékárny (dále jako „ÚL“) a poskytnutí dalších nezbytných prací, výkonů a činností s tímto souvisejících, a to způsobem stanoveným příslušnými platnými právními předpisy a v souladu s požadavky zadavatele stanovenými touto zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Tato akce je realizována s účastí státního rozpočtu a registrována v systému Správy majetku ve vlastnictví státu pod identifikačním číslem: 335V112002101.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

kód CPV 45215120-4 | Výstavba speciálních zdravotnických budov

kód CPV 45400000-1 | Práce při dokončování budov

kód CPV 45000000-7 | Stavební práce

## Naplnění zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek

Zadavatel zohledňuje zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 odst. 4 ZZVZ následovně:

### Zásada sociálně odpovědného zadávání je zohledněna již samotným vymezením předmětu plnění, který bude v budoucnu sloužit potřebám obyvatel města Brna. Zadání této veřejné zakázky je totiž třeba chápat jako projev sociálně odpovědného zadávání, neboť mezi uspokojované potřeby budou patřit i sociální potřeby obyvatel (péče o zdraví).

### Zásada environmentálního zadávání je zohledněna různými požadavky na energetickou úsporu novostaveb.

### Zásada inovací je zohledněna v předmětu plnění například tím, že součástí realizace jsou inovativní prvky zelené a energeticky nenáročné infrastruktury.

## Další informace/požadavky zadavatele

### Vyhrazená změna – prodloužení termínu plnění

Nastane-li při výstavbě ÚL překážka, která nebude přičitatelná vybranému dodavateli (například prodlení třetích stran, okolnosti vyšší moci, prodlení zadavatele s poskytnutím součinnosti, skryté překážky během realizace anebo překážky vyplývající z provozu areálu zadavatele anebo jiné obdobné okolnosti), prokazatelně bránící realizaci díla, dojde na základě dohody stran k prodloužení doby pro realizaci, a to pouze o dobu, která je nezbytně nutná ve vazbě na překážku prokazatelně bránící výstavbě ÚL v dotčeném rozsahu.

### Vyhrazená změna dodavatele

Zadavatel si vyhrazuje ve smyslu § 100 odst. 2 ZZVZ možnost změny vybraného dodavatele v průběhu realizace plnění veřejné zakázky, a to v případě, že bude smlouva s vybraným dodavatelem předčasně ukončena.

Dojde-li k ukončení smluvního vztahu, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s dalším dodavatelem v pořadí v zadávacím řízení za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit. Dle rozhodnutí zadavatele s ohledem na aktuální stav plnění smlouvy nový dodavatel buď vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s vybraným dodavatelem, tj. nový dodavatel převezme práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem v plném rozsahu, s výjimkou případných nepodstatných změn závazku, nebo bude realizovat plnění ve zbývajícím rozsahu plnění v souladu se svou nabídkou podanou v zadávacím řízení, bude-li možné tento zbývající rozsah jednoznačně určit. V případě změny dodavatele zadavatel rozhodne, zda bude předmět plnění dokončen za cenu dosavadního dodavatele či za cenu, kterou ve své nabídce podané v zadávacím řízení podal účastník, který byl druhým (či dalším) v pořadí.

V případě změny dodavatele může dojít ke změně osob, kterými dodavatel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, či jiných osob, avšak vždy tak, aby bylo zachováno naplnění požadavků na kvalifikaci stanovených v zadávacím řízení.

V případě změny dodavatele na základě zde popsané výhrady změny závazku ve smyslu § 100 odst. 2 ZZVZ vyzve zadavatel vždy dodavatele, který se v rámci hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí za původním vybraným dodavatelem (počínaje tedy druhým v pořadí). Bude-li tento se změnou dodavatele souhlasit, zadavatel u něj ověří splnění podmínek účasti v zadávacím řízení stejně, jako to učinil u původního vybraného dodavatele. Splňuje-li takto vyzvaný dodavatel podmínky účasti v zadávacím řízení a bude-li souhlasit s uzavřením smlouvy, zadavatel přistoupí k uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Nebude-li takto vyzvaný dodavatel splňovat podmínky účasti nebo nebude-li souhlasit s tím, že s ním bude uzavřena smlouva na zbývající část plnění (či vstoupí do již existujícího závazku), zadavatel vyzve dalšího dodavatele v pořadí (na základě výsledku hodnocení nabídek v zadávacím řízení).

### Vyhrazená změna složení konsorcia

Zadavatel si dále ve smyslu § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje, že v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů po uzavření smlouvy je zadavatel oprávněn do existujícího závazku změnu na straně dodavatele promítnout a dále pokračovat ve smluvním vztahu, pokud:

- jsou zbývající dodavatelé schopni realizovat předmět plnění v plném rozsahu; a

- zbývající dodavatelé nadále splňují kritéria kvalifikace dle čl. 6 této zadávací dokumentace.

V takovém případě se zbývající dodavatelé (téhož sdružení) zavazují uzavřít se zadavatelem bezodkladně dodatek, který bude uvedené záležitosti upravovat. V případě, že zbývající dodavatelé nebudou splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci nebo nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu s výjimkou dovolených změn závazků, může zadavatel uzavřít smlouvu s druhým či dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v zadávacím řízení, a to dle pravidel určených v tomto odst. zadávací dokumentace.

### Poskytnutí zadávací dokumentace (ochran důvěrných informací)

Zadavatel za účelem ochrany důvěrných informací, které tvoří součást přílohy č. 2 zadávací dokumentace (projektová dokumentace), požaduje přijetí přiměřených opatření k ochraně informací důvěrné povahy, tj. uzavření dohody o ochraně důvěrných informací (dále jen „NDA“), která je volně dostupná na profilu zadavatele: https://ezak.fnbrno.cz/document_public.html.

Zadavatel poskytne dohodou chráněné informace (tj. příslušnou část projektové dokumentace) v elektronické podobě dodavateli, pokud dodavatel doručí zadavateli (postupem dle čl. 2 zadávací dokumentace) NDA, která bude za dodavatele podepsána k tomu oprávněnou osobou el. podpisem (dodavatel spolu s podepsanou NDA zadavateli doručí i případnou plnou moc, je-li tato s ohledem na způsob pověření osoby relevantní). NDA bude dodavatelem vyplněna v místech takto v textu označených; smluvní sankce pro potřeby odst. IV.1 NDA je stanovena ve výši 1 000 000 Kč.

Zadavatel dotčenou část projektové dokumentace poskytne dodavatelům elektronicky, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení úplné žádosti.

# DOBA (čAS) PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dodavatel poskytne plnění nejpozději do 560 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dřívějším z následujících okamžiků: ode dne předání staveniště Dodavateli nebo 11. pracovním dnem po výzvě Objednatele k převzetí Staveniště.

Bližší podrobnosti jsou stanoveny v přílohách této zadávací dokumentace; je-li (případně) na jiném místě v zadávací dokumentaci uveden jiný termín, platí lhůta dle tohoto článku.

# PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 15. ledna 2025.  Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 10 hod. v 1. NP budovy L (u informací) areálu Fakultní nemocnice Brno. Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů s místem budoucího plnění. Při prohlídce místa plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy, ale odpovědi na ně v ústní podobě mají pouze informativní charakter a není možné dovolávat se jejich závaznosti. Uvedeným není dotčeno oprávnění dodavatele požadovat vysvětlení zadávací dokumentace dle čl. 13 této zadávací dokumentace.

# POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 73 a násl. ZZVZ dodavatel, který prokáže splnění požadavků:

- základní způsobilosti podle ust. § 74 a § 75 ZZVZ (odst. 6.1),

- profesní způsobilosti podle ust. § 77 ZZVZ (odst. 6.2),

- ekonomické kvalifikace podle ust. § 78 ZZVZ, je-li požadována (odst. 6.3) a

- technické kvalifikace podle ust. § 79 ZZVZ, je-li požadována (odst. 6.4).

## Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ

| Způsobilým je dodavatel, který |  | Způsob prokázání splnění základní způsobilosti (doklady) |
| --- | --- | --- |
| a) | nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; Pro prokazování kvalifikace prostřednictvím pobočky závodu platí ust. § 74 odst. 3 ZZVZ. Pobočka závodu, která má sídlo na území České republiky, se podle ust. § 5 ZZVZ považuje za dodavatele se sídlem v České republice. | Výpis z evidence Rejstříku trestů pro - každou právnickou osobu a - každou fyzickou osobu, pro niž je dle ZZVZ a zadávacích podmínek vyžadován. |
| b) | nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; | - Potvrzení příslušného finančního úřadu a - Čestné prohlášení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního požadavku. |
| c) | nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; | Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního požadavku. |
| d) | nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; | Potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení. |
| e) | není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. | - Výpis z obchodního rejstříku, nebo - čestné prohlášení dodavatele ve vztahu k naplnění tohoto požadavku v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán. |
| Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců). Prokázání základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ. |  |  |

## Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

| Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží |  | Způsob prokázání splnění profesní způsobilosti (doklady) |
| --- | --- | --- |
| a) | výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. | Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. |
| b) | doklad o tom, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu specifikovaném zadavatelem; | Dodavatel předloží výpis z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo živnostenský list, resp. jiné oprávnění k podnikání v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy). |
| c) | doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to v rozsahu specifikovaném zadavatelem; | Doklad o úředním oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (AZI) – autorizaci udělenou Českou komorou zeměměřičů – v rozsahu § 16f odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví“). |
| Splnění požadavku profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění požadavků na profesní způsobilost. |  |  |

## Ekonomická kvalifikace dle ust. § 78 ZZVZ

| Ekonomickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží |  | Způsob prokázání splnění ekonomické kvalifikace (doklady) |
| --- | --- | --- |
| a) | výkaz zisku a ztráty, ze kterého bude vyplývat, že celkový obrat dodavatele za 3 bezprostředně předcházející uzavřená účetní období, za která dodavatel má zpracovánu či má povinnost mít zpracovánu účetní závěrku, dosahoval minimální výše 400 mil. Kč v každém z těchto účetních období. | Výkaz zisku a ztráty za poslední 3 účetní období, za která dodavatel má zpracovánu či má povinnost mít zpracovánu účetní závěrku, jejíž součástí je výkaz zisku a ztráty. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém celkovém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku, za která má zpracovánu či má povinnost mít zpracovánu účetní závěrku. Zadavatel současně v návaznosti na § 84 ZZVZ požaduje, aby alespoň jedna osoba, která se účastní zadávacího řízení na straně účastníka (ať již samotný účastník, poddodavatel, jiná osoba či jeden z dodavatelů v případě společného prokazování kvalifikace), prokázala sama celkový obrat minimálně ve výši 250 mil. Kč za každé ze 3 bezprostředně předcházejících uzavřených účetních období, za která tato osoba má zpracovánu či má povinnost mít zpracovánu účetní závěrku. V případě prokázání této části kvalifikace více osobami zadavatel požaduje, aby tyto osoby nesly společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky. O tom jsou povinny v nabídce doložit příslušný písemný závazek. Zahraniční dodavatel prokazuje výši celkového obratu obdobným dokladem dle právního řádu země svého sídla. |

## Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

| Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží |  | Způsob prokázání splnění technické kvalifikace (doklady) |
| --- | --- | --- |
| a) | seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací; | Ze seznamu stavebních prací musí vyplývat alespoň následující údaje: - název objednatele, - předmět stavební práce, - doba a místo realizace stavební práce, - finanční objem stavební práce, je-li dále požadován, - kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci stavební práce ověřit, vč. kontaktního e-mailu a telefonu, přičemž přílohami tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací (event. rovnocenný doklad dle níže uvedeného). Z osvědčení i seznamu musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň: - 1 významnou stavební práci, jejímž předmětem byla přístavba vícepodlažní budovy s monolitickou železobetonovou konstrukcí k jiné existující propojené budově za jejího provozu o celkových investičních nákladech této stavební práce alespoň 125 mil. Kč bez DPH/zakázka. - 1 významnou stavební práci, jejímž předmětem byla výstavba anebo rekonstrukce pozemní stavby s celkovými investičními náklady alespoň 100 mil. Kč bez DPH, přičemž tato výstavba anebo rekonstrukce musela probíhat v areálu objednatele za jeho provozu, když tato výstavba anebo rekonstrukce měla dopad do dopravní obslužnosti areálu, funkčnosti inženýrských sítí a bezpečnosti provozu v areálu. - 2 významné stavební práce, jejichž předmětem (každé z nich) byla výstavba pozemní stavby založené na základové desce s plochou alespoň 250 m2 vynášené na pilotách s využitím hlubinného zakládání, přičemž alespoň 1 pilota musela mít průměr alespoň DN 1200. - 1 významnou stavební práci, která spočívala v realizaci (výstavbě anebo kompletní rekonstrukci) tzv. „bílé vany“ v rámci konstrukce spodní stavby a která byla součástí výstavby anebo rekonstrukce pozemní stavby, přičemž celkové investiční náklady na tuto výstavbu anebo rekonstrukci činily alespoň 100 mil. kč bez DPH. - 1 významnou stavební práci, která spočívala v realizaci provětrávaného zateplovacího fasádního systému v rozsahu alespoň 500 m2. - 2 významné stavební práce, které spočívaly (každá z nich) v realizaci (či zahrnovala realizaci) TZB (technická zařízení budov) v hodnotě této realizace TZB alespoň 45 mil. Kč bez DPH/zakázka. - 2 významné stavební práce, které spočívaly (každá z nich) v realizaci čistých prostor ve smyslu technické normy ČSN EN ISO 14644-1 (nebo obdobné technické normy anebo technického dokumentu, vč. níže uvedeného evropského dokumentu) v úhrnném rozsahu alespoň 50 m2, přičemž alespoň v 1 případě se jednalo o čisté prostory skupiny B anebo čistší ve smyslu přílohy č. 1 pravidel pro léčivé přípravky v Evropské unii, Svazek 4: Pokyny EU pro správnou výrobní praxi pro léčivé přípravky pro humánní a veterinární použití. - 2 významné stavební práce, které spočívaly (každá z nich) v realizaci slaboproudých systémů (vč. zprovoznění jako funkčního celku se stávajícími systémy), které byly napojeny na existující systémy v budově anebo areálu objednatele bez přerušení provozu těchto existujících systémů, při výstavbě anebo komplexní rekonstrukci budovy v hodnotě této realizace (slaboproudé systémy) alespoň 5 mil. Kč bez DPH/zakázka. - 2 významné stavební práce, jejichž součástí byla realizace zelené střechy o celkové ploše takové střechy či střech vzájemně propojených objektů alespoň 100 m2/stavební práce. Rovnocenným dokladem k prokázání výše uvedeného kritéria je zejména smlouva s objednatelem a průkazný doklad o řádném uskutečnění plnění dodavatele (například předávací protokol). Tuto část kvalifikace rovněž splní dodavatel v případě, že se jedná o významné stavební práce zahájené dříve než v posledních 10 letech či později, pokud byly v posledních 10 letech dokončeny, nebo pokud probíhaly i po zahájení zadávacího řízení, nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni konce lhůty pro prokázání kvalifikace (tj. řádné dokončení příslušné části stavební práce, která naplňuje požadavky zadavatele na reference). Zadavatel připouští prokázání vícero shora uvedených požadavků jednou referenční významnou stavební prací; v takovém případě musí dodavatel uvést, které podmínky prokazuje kterou konkrétní referenční významnou stavební prací a v jakém rozsahu; zadavatel požaduje, aby dodavatel ke splnění shora uvedených podmínek technické kvalifikace předložil alespoň 3 referenční významné stavební práce. |
|  | osvědčení o vzdělání (je-li požadováno) a odborné kvalifikaci fyzických osob, odpovědných za poskytování stavebních prací | Zadavatel požaduje u každé osoby předložit vždy: • profesní životopis, z něhož bude vyplývat splnění požadavků zadavatele (u referenční zkušenosti, je-li níže požadována, uvede dodavatel údaje, z nichž bude ověřitelné splnění požadavku, a to včetně kontaktních údajů na objednatele takové zakázky, tedy kontaktního e-mailu a telefonu), • údaj o tom, zda je osoba v pracovněprávním či jiném vztahu k dodavateli (v takovém případě uvede dodavatel v jakém), • doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na vzdělání či odbornou způsobilost (příslušný doklad o vzdělání / osvědčení / autorizace/oprávnění, je-li níže vyžadováno). Dodavatel předloží doklady o odborné kvalifikaci pro následující osoby: - Hlavní stavbyvedoucí (vedoucí týmu) tato osoba musí mít: - znalost českého anebo slovenského jazyka na úrovni pracovní komunikace; - odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „autorizační zákon“), v oboru pozemní stavby (ve stupni autorizovaný inženýr); doložení dokladu podle tohoto požadavku postačuje dodavatelem, který byl v rámci zadávacího řízení vybrán, tj. nemusí být předkládán v okamžiku podání nabídky, ale lze jej doložit v souladu s článkem 14.1 zadávací dokumentace až na základě výzvy zadavatele; - praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího dle zvláštních právních předpisů při realizaci alespoň 2 významných stavebních prací, které naplňují požadavky zadavatele dle odst. 6.4 písm. a) bodů 1 a 2 zadávací dokumentace (tj. jedna významná stavební práce naplňuje požadavek dle odst. 6.4 písm. a) bod 1 zadávací dokumentace a druhá významná stavební práce naplňuje požadavek dle odst. 6.4 písm. a) bod 2 zadávací dokumentace), a to včetně požadavku na dobu realizace (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci). Zadavatel připouští prokázání vícero shora uvedených požadavků jednou referenční významnou stavební prací; v takovém případě musí dodavatel uvést, které podmínky prokazuje kterou konkrétní referenční významnou stavební prací a v jakém rozsahu. - Zástupce stavbyvedoucího tato osoba musí mít: - znalost českého anebo slovenského jazyka na úrovni pracovní komunikace; - odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „autorizační zákon“), v oboru pozemní stavby (v jakémkoliv stupni); doložení dokladu podle tohoto požadavku postačuje dodavatelem, který byl v rámci zadávacího řízení vybrán, tj. nemusí být předkládán v okamžiku podání nabídky, ale lze jej doložit v souladu s článkem 14.1 zadávací dokumentace až na základě výzvy zadavatele; - praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího dle zvláštních právních předpisů při realizaci alespoň 2 významných stavebních prací, které naplňují požadavky zadavatele dle odst. 6.4 písm. a) bodů 1 a 2 zadávací dokumentace (tj. jedna významná stavební práce naplňuje požadavek dle odst. 6.4 písm. a) bod 1 zadávací dokumentace a druhá významná stavební práce naplňuje požadavek dle odst. 6.4 písm. a) bod 2 zadávací dokumentace), a to včetně požadavku na dobu realizace (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci). Zadavatel připouští prokázání vícero shora uvedených požadavků jednou referenční významnou stavební prací; v takovém případě musí dodavatel uvést, které podmínky prokazuje kterou konkrétní referenční významnou stavební prací a v jakém rozsahu. Předmětem alespoň jedné z významných zakázek realizovaných hlavním stavbyvedoucím (vedoucím týmu) nebo zástupcem stavbyvedoucího (postačí tedy splnění alespoň u jednoho z nich), prostřednictvím které tato osoba prokazuje splnění kvalifikace, musela být výstavba anebo komplexní rekonstrukce pozemní stavby v energetickém standardu PENB A (budova mimořádně úsporná) anebo vyšším. - Koordinátor profesí tato osoba musí mít: - odbornou způsobilost ve smyslu autorizačního zákona, v oboru: - technika prostředí staveb, specializace: technická zařízení; nebo - technika prostřední staveb specializace: vytápění a vzduchotechnika, nebo - technika prostředí staveb, specializace: zdravotní technika; doložení dokladu podle tohoto požadavku postačuje dodavatelem, který byl v rámci zadávacího řízení vybrán, tj. nemusí být předkládán v okamžiku podání nabídky, ale lze jej doložit v souladu s článkem 14.1 zadávací dokumentace až na základě výzvy zadavatele; - odbornou kvalifikaci, tj. praxi za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení v pozici osoby odpovědné za realizaci TZB anebo koordinátora profesí při realizaci alespoň 1 významné stavební práce, která spočívala v realizaci VZT obsahující rozvody pro čisté prostory skupiny B nebo čistší ve smyslu přílohy č. 1 pravidel pro léčivé přípravky v Evropské unii, Svazek 4: Pokyny EU pro správnou výrobní praxi pro léčivé přípravky pro humánní a veterinární použití v hodnotě této realizace alespoň 5 mil. Kč bez DPH (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci). - Specialista na čisté prostory tato osoba musí mít: - odbornou způsobilost ve smyslu autorizačního zákona, v oboru: - technika prostředí staveb, specializace: technická zařízení, nebo - technika prostředí staveb specializace: vytápění a vzduchotechnika, nebo - technika prostředí staveb, specializace: zdravotní technika; nebo - pozemní stavby; nebo - technologická zařízení staveb; doložení dokladu podle tohoto požadavku postačuje dodavatelem, který byl v rámci zadávacího řízení vybrán, tj. nemusí být předkládán v okamžiku podání nabídky, ale lze jej doložit v souladu s odstavcem 14.1 zadávací dokumentace až na základě výzvy zadavatele; - odbornou kvalifikaci, tj. praxi v pozici osoby odpovědné za realizaci čistých prostor ve smyslu technické normy ČSN EN ISO 14644-1 (anebo obdobné technické normy) při realizaci alespoň 1 významné stavební práce, která naplňuje požadavky zadavatele dle odst. 6.4 písm. a) bod 7 zadávací dokumentace, a to včetně požadavku na dobu realizace, (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci). - Osoba odpovědná za realizaci elektroinstalací tato osoba musí mít: - odbornou způsobilost ve smyslu autorizačního zákona, v oboru technika prostředí staveb, specializace: elektrotechnická zařízení; doložení dokladu podle tohoto požadavku postačuje dodavatelem, který byl v rámci zadávacího řízení vybrán, tj. nemusí být předkládán v okamžiku podání nabídky, ale lze jej doložit v souladu s odstavcem 14.1 zadávací dokumentace až na základě výzvy zadavatele; - odbornou kvalifikaci, tj. praxi v pozici osoby odpovědné za realizaci elektroinstalace budovy při realizaci alespoň 1 významné stavební práce, která naplňuje požadavky zadavatele dle odst. 6.4 písm. a) bod 8 zadávací dokumentace, a to včetně požadavku na dobu realizace (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci). - Osoba odpovědná za prevenci rizik u dodavatele tato osoba musí mít: - znalost českého anebo slovenského jazyka na úrovni pracovní komunikace; - odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce dle § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů; doložení dokladu podle tohoto požadavku postačuje dodavatelem, který byl v rámci zadávacího řízení vybrán, tj. nemusí být předkládán v okamžiku podání nabídky, ale lze jej doložit v souladu s článkem 14.1 zadávací dokumentace až na základě výzvy zadavatele; - odbornou kvalifikaci, tj. praxi v pozici osoby odpovědné za zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci alespoň 1 významné stavební práce, jejíž předmětem byla výstavby anebo komplexní rekonstrukce pozemní stavby v hodnotě alespoň 200 mil. Kč bez DPH. - Statik tato osoba musí mít: - odbornou způsobilost ve smyslu autorizačního zákona, v oboru statika a dynamika staveb; doložení dokladu podle tohoto požadavku postačuje dodavatelem, který byl v rámci zadávacího řízení vybrán, tj. nemusí být předkládán v okamžiku podání nabídky, ale lze jej doložit v souladu s článkem 14.1 zadávací dokumentace až na základě výzvy zadavatele; - odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti výkonu činnosti odpovídající autorizaci této osoby při realizaci alespoň 1 významné stavební práce, která naplňuje požadavky zadavatele dle odst. 6.4 písm. a) bod 1 zadávací dokumentace, a to včetně požadavku na dobu realizace (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci). - Geotechnik tato osoba musí mít: - odbornou způsobilost ve smyslu autorizačního zákona, v oboru geotechnika; doložení dokladu podle tohoto požadavku postačuje dodavatelem, který byl v rámci zadávacího řízení vybrán, tj. nemusí být předkládán v okamžiku podání nabídky, ale lze jej doložit v souladu s článkem 14.1 zadávací dokumentace až na základě výzvy zadavatele; - odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti výkonu činnosti odpovídající autorizaci této osoby při realizaci 2 významných stavebních prací, kde každá naplňuje všechny požadavky dle odst. 6.4 písm. a) bod 3 zadávací dokumentace, a to včetně požadavku na dobu realizace (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci). Zadavatel stanoví, že realizační tým, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci, musí tvořit min. 8 osob; každá pozice musí být obsazena jiným členem týmu. |
| c) | přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky | Čestné prohlášení dodavatele, ve kterém bude uveden průměrný roční počet všech zaměstnanců dodavatele. Dodavatel splní tuto část kvalifikace v případě, že průměrný roční počet všech zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení (tj. 2022, 2023, 2024) činil nejméně 50 osob. |
| d) | popis opatření dodavatele k zajištění kvality; | Zadavatel požaduje předložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného pro dodavatele podle české technické normy ČSN EN ISO 9001:2015 (či aktuálnější) akreditovanou osobou, a to pro oblast provádění pozemních staveb. |
| e) | opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí. | Zadavatel požaduje předložení certifikátu systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného pro dodavatele podle české technické normy ČSN EN ISO 14001 akreditovanou osobou, nebo certifikátu rovnocenného certifikátu vydaného podle uvedené české technické normy akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie, případně dokladu o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS), a to ve všech případech pro oblast provádění pozemních staveb. |
| f) | popis opatření dodavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. | Zadavatel požaduje předložení certifikátu systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydaného pro dodavatele podle české technické normy OHSAS 18001 či ČSN EN ISO 45001 (či aktuálnější) akreditovanou osobou, a to pro oblast provádění pozemních staveb, jenž je zaveden a používán v organizaci účastníka nebo certifikátu rovnocenného vydaného v členském státě Evropské unie, přičemž takový certifikát musí být vydaný akreditovanou osobou. |

# SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI

## Pravost a jazyk dokladů prokazujících splnění kvalifikace ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prostých kopiích (např. v naskenované podobě). Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu dokladu anebo úředně ověřené kopie dokladu v elektronické podobě. Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ nepřipouští, aby účastník nahradil předložení dokladů ke kvalifikaci písemným čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit i odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o

- výpis z obchodního rejstříku,

- výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo

- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Dodavatel také může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ, a to pouze v rozsahu informací/dokladů, které z jednotného evropského osvědčení jednoznačně vyplývají a prokazují splnění daných podmínek způsobilosti anebo kvalifikace.

V případě dokumentů v jiném jazyce, než jaký zadavatel připustil pro podání nabídek (viz odst. 11.2 zadávací dokumentace), připojí účastník k dokumentům (prostý) překlad do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání (např. vysokoškolské diplomy) lze předkládat rovněž v latinském jazyce.

## Doklady předkládané vybraným dodavatelem

Zadavatel si od dodavatele, kterého identifikoval jako vybraného dodavatele, může vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci (všech, či jen některých), pokud již nebyly v této podobě v zadávacím řízení předloženy, a to v elektronické podobě (viz článek 2). Nahradil-li vybraný dodavatel v zadávacím řízení doklady prokazující splnění podmínek způsobilosti a kvalifikace jednotným evropským osvědčením, nemusí předkládat jednotlivé doklady tímto osvědčením nahrazené, za předpokladu, že zadavateli sdělí, v kterém jiném zadávacím řízení mu tyto doklady již předložil a tyto jsou nadále akceptovatelné (mj. z časového hlediska, což se uplatní u doložení splnění podmínek základní způsobilosti podle odst. 6.1 zadávací dokumentace).

Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že za originál v elektronické podobě se nepovažuje sken dokladu vydávaného orgánem státní správy (ani pokud by byl například následně elektronicky podepsán dodavatelem).

Zadavatel může ve výzvě stanovit, že vybraný dodavatel musí předložit doklady o základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ prokazující splnění požadovaného kritéria způsobilosti po doručení výzvy nebo písemné čestné prohlášení o tom, že se nezměnily údaje rozhodné pro posouzení splnění kvalifikace obsažené v dokladech o kvalifikaci, které má zadavatel k dispozici, nebo nové doklady, pokud se rozhodné údaje v těchto dokladech změnily.

## Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem a ZZVZ.

Potvrzení pro zahraniční dodavatele o neexistenci nedoplatků v ČR vydává ve vztahu k

- daňovým nedoplatkům Finanční úřad pro Prahu 1,

- nedoplatkům na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Územní správa sociálního zabezpečení pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj (pracoviště Pražská správa sociálního zabezpečení).

## Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není účastník schopen prokázat splnění profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu a zadávací dokumentace nestanoví jinak, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby (to neplatí v případě profesní způsobilosti podle odst. 6.2 písm. a) zadávací dokumentace).

Za jinou osobu se považuje osoba s jiným IČO, a to i tehdy, je-li například součástí stejného koncernu jako účastník.

Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle odst. 6.1 zadávací dokumentace (§ 74 a § 75 ZZVZ) jinou osobou,

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle odst. 6.2 písm. a) zadávací dokumentace (§ 77 odst. 1 ZZVZ) jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části způsobilosti anebo kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, a

- smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o existenci smlouvy, přičemž obsahem  smlouvy je písemný závazek jiné osoby k poskytnutí konkrétního plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele; je-li jinou osobou prokázána kvalifikace podle odst. 6.4 písm. a) nebo b) zadávací dokumentace, musí ze smlouvy vyplývat závazek této jiné osoby realizovat stavební práce anebo služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Dále viz ust. § 83 odst. 2 a 3 ZZVZ.

## Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti více dodavatelů prokazuje základní způsobilost (odst. 6.1 zadávací dokumentace) a profesní způsobilost (odst. 6.2 písm. a) zadávací dokumentace) každý z těchto dodavatelů samostatně v plném rozsahu.

Společné prokazování kvalifikace musí dále splňovat následující předpoklady:

- Jeden z dodavatelů bude výslovně identifikován jako vedoucí účastník určený pro komunikaci se zadavatelem v rámci zadávacího řízení;

- Součástí dokladů prokazujících splnění kvalifikace musí být i doklad (např. smlouva), z něhož bude zřejmý závazek všech dodavatelů nést společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

## Důsledek nesplnění kvalifikace

Účastník, který neprokáže splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném ZZVZ a zadávací dokumentací, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná o vybraného dodavatele, tento musí být ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ z těchto důvodů ze zadávacího řízení vyloučen; možnost zadavatele postupovat podle § 46 odst. 1 ZZVZ tím není dotčena (a to ani ve vztahu k vybranému dodavateli).

## Činnosti vyhrazené výlučně účastníkovi

Účastník je oprávněn zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele.

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

## Zadavatel stanoví obchodní podmínky formou textu návrhu smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace a který je pro účastníka zadávacího řízení závazný. Účastník není oprávněn činit jakékoliv změny či doplnění s výjimkou údajů, které jsou výslovně označeny pro doplnění ze strany účastníka.

## Účastník podáním nabídky na veřejnou zakázku akceptuje zadavatelem zpracovaný návrh smlouvy, tedy návrh smlouvy vůbec nemusí být součástí nabídky. V takovém případě však účastník v nabídce uvede všechny údaje, které jsou v návrhu smlouvy označeny pro doplnění ze strany účastníka.

# POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

V nabídce musí být uvedena

- cena celkem v Kč bez DPH,

- sazba DPH,

- cena celkem v Kč včetně DPH.

K ceně bez DPH připočte účastník DPH podle právních předpisů účinných ke dni podání nabídky. V případě, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kód CZ-CPA kód 41-43, odvede následně daň zadavatel.

Nabídková cena uvedená v nabídce

- musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky; součástí nabídkové ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a jiné náklady účastníka nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu plnění, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak,

- musí být v nabídce doložena položkovým rozpočtem (oceněnými výkazy výměr/soupisy stavebních prací, dodávek a služeb), které jsou součástí přílohy č. 2 zadávací dokumentace). Hodnoty uvedené v položkovém rozpočtu považuje zadavatel za závazné pro účely plnění veřejné zakázky; odpovědnost za soulad součtu položkových cen a celkové nabídkové ceny nese účastník, a

- může být měněna pouze za podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace, jsou-li takové podmínky dány.

# HODNOCENÍ NABÍDEK

## Kritérium hodnocení:

Nabídky budou hodnoceny v souladu s ust. § 114 a násl. ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou celkem.

## Způsob hodnocení:

Zadavatel bude hodnotit výši nabídkových cen celkem v Kč bez DPH nabídnutých účastníky v souladu s čl. 9 zadávací dokumentace. Za nejvhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou celkem.

V případě rovnosti cenových nabídek účastníků, kteří se mohou stát vybranými dodavateli, rozhodne o jejich pořadí los. Podrobnosti ohledně průběhu losování zadavatel stanoví v pozvánce dotčeným účastníkům.

# POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

## Účastník zadávacího řízení podá pouze úplnou elektronickou podobu nabídky, a to s využitím elektronického nástroje dle článku 2 zadávací dokumentace. Nabídka musí být šifrována v souladu s požadavky právních předpisů a elektronického nástroje.

## Nabídka musí být zpracována v českém či slovenském jazyce. Výjimku tvoří odborné názvy, které mohou být kromě českého jazyka předloženy v anglickém jazyce; v anglickém jazyce pouze tehdy, pokud jsou v anglickém jazyce běžně používány i v českém prostředí nebo nemají vhodný český ekvivalent.

## V případě, že jsou některé údaje v nabídce účastníka uvedeny v jiné měně než v Kč, aniž by to bylo v rozporu se zadávací dokumentací (např. článkem 8.1), použije se pro přepočet na Kč kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni zahájení zadávacího řízení (tj. odeslání formuláře o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie – TED).

## Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly dále požadované informace a doklady, a doporučuje použít následující pořadí dokumentů (zejména budou-li součástí jednoho souboru):

- obsah nabídky, včetně seznamu příloh,

- doklady prokazující splnění kvalifikace,

- údaje/parametry, které mají být předmětem hodnocení ve smyslu článku 10 zadávací dokumentace,

- vyplněný návrh smlouvy, byl-li zadavatelem v souladu s čl. 8 zadávací dokumentace požadován,

- informace a/nebo doklady ve smyslu odst. 20.3 zadávací dokumentace, má-li účastník pochybnosti ve smyslu uvedeného ustanovení,

- věcný harmonogram realizace plnění veřejné zakázky obsahující klíčové milníky realizace; vybraný dodavatel zohlední v nabídce předložený harmonogram při zpracování podrobného harmonogramu na základě uzavřené smlouvy; zadavatel stanoví, že v harmonogramu budou uvedeny alespoň následující milníky:

  - kompletní zhotovení a zapravení fasády a střechy stávající jednopodlažní části budovy Z;

  - dokončení nosné konstrukce stropu nad 1.PP Stavby a základové desky;

  - dokončení hrubé stavby do fáze tak aby do Stavby nezatékalo;

  - kompletní dokončení obvodového pláště, kompletní dokončení nového vstupu do budovy v kolektoru.

- finanční harmonogram prací (v měsících), ve kterém bude zobrazeno předpokládané čerpání finančních prostředků v čase (rozpad na měsíce) podle jednotlivých objektů a k nim příslušných dílčích stavebních procesů,

- předběžný plán realizace BIM (BEP) zpracovaný dle šablony obsažené v příloze č. 4 zadávací dokumentace,

- doklad o poskytnutí jistoty,

- ostatní dokumenty, které mají dle účastníka tvořit obsah nabídky.

# ZÁVAZNOST POŽADAVKŮ ZADAVATELE

Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.

Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu.

# VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, NÁMITKY PROTI ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích podmínek.

Žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle § 98 odst. 3 ZZVZ (8 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání pro podání námitek proti zadávacím podmínkám ve smyslu § 242 odst. 4 a 5 ZZVZ).

Zadavatel upozorňuje, že veškerá komunikace se zadavatelem v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky musí být vedena pouze elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického nástroje dle článku 2 zadávací dokumentace, případně i prostřednictvím datové schránky či na e-mailovou adresu zadavatele IO-UL@fnbrno.cz.

Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dní uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele za podmínek § 98 odst. 1 ZZVZ vysvětlení zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Dle § 99 ZZVZ může takto rovněž uveřejnit změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel zkracuje lhůtu pro podání námitek proti zadávacím podmínkám ve smyslu § 242 odst. 4 a 5 ZZVZ; tj. účastník zadávacího řízení musí podat takové námitky nejpozději 72 hodin před skončením lhůty k podání nabídek. S ohledem na tuto výhradu zadavatel přiměřeně prodloužil lhůtu k podání nabídek.

# PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM

## Dodavatel, který byl zadavatelem (komisí) identifikován jako vybraný dodavatel, doloží na výzvu zadavatele za podmínek článku 2 (tj. zejména v elektronické podobě) doklady o kvalifikaci (tedy zejména osvědčení o autorizaci pro jednotlivé členy realizačního týmu, u kterých je takový požadavek stanoven), které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1 ZZVZ.

## Je-li vybraný dodavatel českou právnickou osobou, zjistí zadavatel údaje o jeho skutečném majiteli v evidenci skutečných majitelů vedené dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Nejedná-li se o osobu, na kterou se vztahuje zákonná výjimka, musí být údaje o skutečném majiteli v evidenci skutečných majitelů zapsány. Vybraný dodavatel, který je českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, bude vyloučen ze zadávacího řízení, pokud nebude možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží. Pro vybraného dodavatele, který je zahraniční právnickou osobou, platí ustanovení § 122 odst. 6 ZZVZ.

# LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Účastník zadávacího řízení je povinen podat nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje dle článku 2, a to do konce lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je uvedena v příslušném formuláři uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek.

Místem pro elektronické podání nabídek je profil zadavatele dle odst. 1.1 zadávací dokumentace.

# OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání elektronicky podaných nabídek je v souladu s § 109 ZZVZ neveřejné.

# ZADÁVACÍ LHŮTA A JISTOTA

## Zadávací lhůta

Zadavatel stanoví požadavek na zadávací lhůtu (§ 40 ZZVZ) a poskytnutí jistoty (§ 41 ZZVZ).

Doba, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit (zadávací lhůta): 8 měsíců od skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadávací lhůta se prodlužuje o dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ, podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo podle uloženého předběžného opatření.

Zadávací doba může být prodloužena o dobu, na které se zadavatel dohodl s účastníky zadávacího řízení v průběhu řízení, případně za podmínek stanovených v § 40 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

## Jistota

Výše požadované jistoty: 7 000 000,- Kč.

### Forma poskytnuté jistoty

- peněžní jistota – složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo

- neodvolatelná a nepodmíněná bankovní záruka – záruční listina v elektronické podobě (dle § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo

- pojištění záruky v elektronické podobě (dle § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Jistota bude poskytnuta v korunách českých.

- Složení peněžní jistoty:

Dokladem prokazujícím složení peněžní jistoty na účet určený zadavatelem je též výpis z účtu účastníka u peněžního ústavu, z něhož je patrné, že dodavatel převedl částku ve výši odpovídající požadované jistotě na účet, nebo potvrzení peněžního ústavu o složení částky ve výši odpovídající požadované jistotě na účet uvedený níže. Potřebné údaje pro složení peněžní jistoty jsou následující:

| bankovní ústav: | Česká národní banka |
| --- | --- |
| číslo účtu a kód banky: | 100001-71234621/0710 |
| variabilní symbol: | IČO dodavatele (resp. jeho ekvivalent). |

Peněžní jistota musí být na účet připsána ve lhůtě pro podání nabídek. Nestanoví-li dodavatel jinak, bude v případě naplnění zákonných podmínek peněžní jistota vrácena na účet, ze kterého byla dodavatelem uhrazena.

- Poskytnutí bankovní záruky:

Jistota formou bankovní záruky se poskytuje předložením dokladu banky prokazujícího povinnost banky vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle § 41 odst. 7 ZZVZ jistotu.

Tento doklad nemusí být v nabídce doložen v originálu nebo úředně ověřené kopii.

Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu trvání zadávací lhůty.

V případě naplnění zákonných podmínek pro vrácení jistoty poskytne zadavatel dodavateli či dodavatelem určené bance na jeho žádost informaci o splnění podmínek pro vrácení jistoty poskytnuté formou bankovní záruky.

- Poskytnutí pojištění záruky:

Jistota formou pojištění záruky se poskytuje předložením dokladu pojišťovny prokazujícího povinnost pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle § 41 odst. 7 ZZVZ jistotu.

Doklad o poskytnutí pojištění záruky nemusí být doložen v originálu nebo úředně ověřené kopii.

V případě naplnění zákonných podmínek pro vrácení jistoty poskytne zadavatel dodavateli či dodavatelem určené pojišťovně na jeho žádost informaci o splnění podmínek pro vrácení jistoty poskytnuté formou pojištění záruky.

# VÝHRADY ZADAVATELE

## Náklady spojené se svou účastí v zadávacím řízení nese účastník.

## Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky či zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

## Zadavatel nepřipouští ani nepožaduje varianty nabídky.

## Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, modelů anebo vzorků (jsou-li vyžadovány) a může si je opatřovat také sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů. Účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

## Zadavatel požaduje ze strany dodavatelů a jejich poddodavatelů dodržení podmínek dle ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, pokud účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci, poruší citované ustanovení.

## Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## Zadavatel si vyhrazuje, že námitky proti zadávacím podmínkám podle § 242 odst. 4 lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůty pro podání nabídek.

# INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

## Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, účastníky zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení dle ZZVZ.

## Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele.

## Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména ZZVZ. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla zadavatele.

## Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování zástupci zadavatele jako zpracovateli osobních údajů, za účelem administrace zadávacího řízení dle ust. § 43 ZZVZ.

# SANKCE VŮČI RUSKU A BĚLORUSKU

## Účastník podáním nabídky potvrzuje, že v případě uzavření smlouvy se zadavatelem platby poskytované zadavatelem v souvislosti s realizací veřejné zakázky neposkytne přímo nebo nepřímo ani jen zčásti osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 těchto nařízení).

## Účastník podáním nabídky dále potvrzuje, že nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že se nejedná o dodavatele:

## ruského státního příslušníka, fyzickou nebo právnickou osobu se sídlem v Rusku,

## právnickou osobu, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo

## fyzickou nebo právnickou osobu, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.

Uvedené platí v případě podání společné nabídky pro každého ze sdružených dodavatelů, jakož i pro případ, kdy účastník hodlá využít poddodavatele (nebo jinou osobu prokazující kvalifikaci za účastníka) při realizaci plnění veřejné zakázky, pro kterého platí některá ze shora uvedených odrážek a který se bude na realizaci veřejné zakázky podílet z více jak 10 % hodnoty veřejné zakázky (dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH).

## Má-li účastník pochybnost, zda nedochází k naplnění podmínek dle odst. 20.1 nebo 20.2 zadávací dokumentace, uvede rozhodné okolnosti a označí takovou osobu nebo osoby v nabídce ve smyslu odst. 11.4 zadávací dokumentace. Účastník může též dle jeho uvážení uvést informace a doklady věrohodným způsobem rozptylující pochybnosti dle předchozí věty, případně doklady o přijatých opatřeních na straně účastníka.

## Uplatní-li se na účastníka sankce uvedené v odst. 20.1 nebo 20.2 zadávací dokumentace, zadavatel bude postupovat v souladu s § 48a ZZVZ.

# SEZNAM PŘÍLOH

Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky (závazný text návrhu smlouvy)

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace (neveřejná část)

Příloha č. 3 – Vzory formulářů pro prokázání kvalifikace

Příloha č. 4 – (Předběžný) Plán realizace BIM (BEP) - šablona

MUDr. Ivo Rovný, MBA

Ředitel

Fakultní nemocnice Brno

Tj. autorizaci pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro správu katastru nemovitostí, zejména geometrického plánu, kopie nebo stejnopisu geometrického plánu, výsledků zeměměřických činností pro obnovu katastrálního operátu a dokumentace o vytyčení hranice pozemku.

Tj. autorizaci pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných ve výstavbě.

Zadavatel upřesňuje, že se nemusí jednat pouze o půdorysné rozšíření budovy, nýbrž jsou uznatelné i výstavby budov v těsné blízkosti existující budovy, se kterou je nově stavěná budova fyzicky/technicky provozně propojena/spojena (např. spojovací chodbou, rozvody médií atd.).

Mezi relevantní slaboproudé systémy se řadí systémy MaR (měření a regulace), EZS (elektronický zabezpečovací systém), CCVT (anebo jiné obdobné kamerové systémy) a EPS (elektronická požární signalizace).

Zadavatel za relevantní významné zakázky v tomto ohledu uzná i takové, které budou splňovat obdobné energetické standardy (BREEAM, LEED atd.).

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“.

Aktuální seznam lze nalézt např. zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/rusko-a-belorusko-seznam-sankcionovanych-subjektu