FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

MUDr. IVO ROVNÝ, MBA

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2025/48078/FNBRNO -14.7 – DrR/Hl

Vaše zn.: -

V Brně __________________

#### Veřejná zakázka: FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projekt 335V911000001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 44

#### Vážení,

#### dne 16. 05. 2025 obdržel zadavatel dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazu podává zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Uchazeč se ptá, zda existují DiMS z předchozí projektové fáze, na které by mohl navázat a zda je Objednatel předá? Pokud existují, v jakém software byly vytvořeny a v jakém formátu je budoucí Zhotovitel obdrží? Uchazeč předesílá, že jsou pro něj stěžejní zdrojové soubory.

Uchazeč se ptá, protože tato informace má významný dopad na pracnost a cenu za zpracování modelu na tomto projektu.

Odpověď:

Zadavatel již uvedený dotaz zodpověděl v předchozích vysvětleních. Zadavatel poskytl účastníkům zadávacího řízení veškerou projektovou dokumentaci, kterou má k dispozici. V rámci vysvětlení č. 36, otázka č. 1, pak potvrdil, že uvedenou dokumentaci poskytne vybranému uchazeči i v otevřeném formátu dwg a word. V otázce č. 2 stejného vysvětlení zadavatel potvrdil, že nemá k dispozici 3D model a bude povinností vybraného uchazeče takový model vytvořit od „začátku“.

Dotaz č. 2:

Uchazeč ze zkušenosti upozorňuje Objednatele, že není vhodné sloučit milník předání modelu „DSPS“ s předáním stavby. Před dokončením stavby zpravidla nastávají změny, které se před předáním nestíhají zpracovat v modelu, a proto je vhodnější posunout finální odevzdání modelu DSPS o alespoň 1 měsíc od předání stavby. Tento časový odstup zajistí úplné dopracování modelu na potřebnou úroveň.

Je Objednatel, dle výše uvedeného, ochoten upravit milníky předání?

Odpověď:

Zadavatel nepřistupuje na změnu smluvní dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že v harmonogramu je i pro tyto případy navržen Milník 7, který předpokládá odstranění drobných vad a nedodělků ve lhůtě 60 dní od dosažení Milníku 6 (Doba pro dokončení stavby). Vybraný uchazeč má povinnost předložit kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby v přejímacím řízení, ovšem drobné vady a nedodělky (způsobené i např. drobnými změnami při finalizaci stavby) nebudou bránit převzetí této dokumentace, za podmínky jejich odstranění, tak jak stanoví příslušný milník.

Dotaz č. 3:

Uchazeč žádá o uveřejnění informace, které konkrétní CDE řešení Objednatel hodlá pro tento projekt použít. V případě, že konkrétní CDE není v tuto chvíli známe, žádá Uchazeč o uvedení termínu, kdy Objednatel tuto informaci předá.

Odpověď:

V současné době zadavatel nedisponuje CDE a provádí výběr z možných řešení. Zadavatel předpokládá, že vybranému uchazeči sdělí informaci o CDE řešení k okamžiku uzavření smlouvy.

Dotaz č. 4:

Uchazeč žádá o uveřejnění informace, které konkrétní CAFM řešení Objednatel hodlá pro tento projekt použít. V případě, že konkrétní CAFM není v tuto chvíli známe, žádá Uchazeč o uvedení termínu, kdy Objednatel tuto informaci předá.

Odpověď:

V současné době využívá zadavatel software Urbido od společnosti smart urbido s.r.o.

Dotaz č. 5:

Uchazeč upozorňuje Objednatele, že Nový stavební zákon (NST) a jeho vyhláška specifikující obsah a rozsah dokumentace, nespecifikují Dokumentaci skutečného provedení (DSPS). Uchazeč tedy žádá Objednatele o informaci, podle kterého Stavebního zákona (SZ) se tento projekt řídí. Pokud podle NSZ, Uchazeč žádá o definování obsahu a rozsahu „DSPS“ v rámci NSZ.

Odpověď:

Dle § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů bylo stavební řízení k předmětu veřejné zakázky zahájeno a dokončilo se dle zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon (starý) a souvisejících vyhlášek. Projektová dokumentace k předmětu veřejné zakázky byla zpracována  na základě zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon (starý) a souvisejících vyhlášek, zejména  vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Na základě uvedeného zadavatel využil možnosti dle § 329 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a z tohoto důvodu požaduje, aby se na rozsah dokumentace skutečného provedení stavby taky uplatňovala vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:

Nové dokumenty:

- Žádné

Aktualizované dokumenty

- Žádné

Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:

S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek neprodlužuje.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel FN Brno