SMLOUVA O DÍLO

Strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Fakultní nemocnice Brno** |
| Zastoupen: | MUDr. Ivo Rovný, MBA |
| Sídlo: | Jihlavská 20, 625 00 Brno |
| IČO: | 65269705 |
| DIČ | CZ65269705 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 71234621/0710 |
| a |  |
| **Zhotovitel:** | **[bude doplněno]** |
| Zastoupen: | [bude doplněno] |
| Sídlo:  | [bude doplněno] |
| IČO:  | [bude doplněno] |
| DIČ:  | [bude doplněno] |
| Bankovní spojení: | [bude doplněno] |
| Číslo účtu: | [bude doplněno] |

[pokud je Zhotovitelem více dodavatelů, bude jeho identifikace vhodně upravena]

Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) s názvem „**FN Brno – výstavba gynekologicko-porodnické kliniky II - projekt 335V911000001**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: 135/2025 / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2025-052621) (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Veřejná zakázka je strategická investice přímo řízených organizací MZ, č. projektu 335V911000001, s účastí státního rozpočtu. Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Nabídka**“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Vzhledem k výše uvedenému se dohodly Strany na následujícím:

Obsah a předmět Smlouvy

1. Smlouva je uzavírána za účelem realizace předmětu Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Díla. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací předmětu Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.
2. Slova a výrazy ve Smlouvě mají význam jim stanovený v Pod-článku 1.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek („**Smluvní podmínky**“).
3. Součástí Smlouvy jsou následující dokumenty:
4. tato **Smlouva o dílo**;
5. **Dopis o přijetí nabídky (existuje-li)**;
6. **Dopis nabídky**;
7. **Příloha k nabídce**;
8. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem **- Zvláštní podmínky** (FN Brno, 1. vydání, 2024);
9. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – **Obecné podmínky** (FIDIC, FIRST EDITION 1999);
10. **Technická specifikace** a
11. **Formuláře** a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy.
12. Zhotovitel musí za podmínek sjednaných ve Smlouvě provést pro Objednatele Dílo a zajistit další služby popsané Smlouvou a Objednatel musí za podmínek sjednaných ve Smlouvě Dílo a související služby převzít a zaplatit Smluvní cenu.
13. Přijatá smluvní částka (ve smyslu zadávací dokumentace Celková nabídková cena) za provedení a dokončení Díla, odstranění všech vad, včetně poskytnutí souvisejících služeb popsaných Smlouvu, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a činí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přijatá smluvní částka (Celková nabídková cena) v Kč (bez DPH)  | DPH 21 % v Kč  | Přijatá smluvní částka (Celková nabídková cena)  včetně DPH 21 % v Kč  |
| „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“  | „DOPLNÍ ČASTNÍK“  | „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“  |

1. Smlouva je uzavřena dnem podpisu Smlouvy o dílo poslední Stranou.
2. Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

**Podpisy zástupců Stran**

|  |  |
| --- | --- |
| Brno, [bude doplněno datum] | [bude doplněno místo], [bude doplněno datum] |
|  |  |
| MUDr. Ivo Rovný, MBA | [bude doplněno jméno a příjmení] |
| Ředitel | [bude doplněna funkce] |
| **za Objednatele** | **za Zhotovitele** |