Smlouva o nájmu

kterou podle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Fakultní nemocnice Brno

Zastoupená: 		MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem

Se sídlem: 		Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 			65269705

DIČ: 			CZ65269705

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		712 346 21/0710

(dále také „Nájemce“ nebo „FN Brno“)

a

II. [Doplní pronajímatel]

Zastoupená: 		[Doplní pronajímatel]

Se sídlem: 		[Doplní pronajímatel]

IČO: 			[Doplní pronajímatel]

DIČ: 			[Doplní pronajímatel]

Bankovní spojení: 	[Doplní pronajímatel]

Číslo účtu: 		[Doplní pronajímatel]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [Doplní pronajímatel]

(dále také „Pronajímatel“)

Preambule

FN Brno plánuje výstavbu nové stavby „Ústavní lékárna“ a pro dočasné zajištění provozu stávající ústavní lékárny potřebuje zajistit náhradní skladové prostory, a prostory personálního zázemí. Pro tyto potřeby plánuje FN Brno realizovat časově omezený provoz Ústavní lékárny prostřednictvím dočasné stavby – kontejnerového modulového buňkoviště (dále jen „Účel“). Včasná realizace Účelu je nezbytná pro zajištění služby Ústavní lékárny v provozu FN Brno a prodlení v poskytnutí buňkoviště k užívání FN Brno může zároveň narušit realizaci dalších investičních projektů FN Brno.

Pronajímatel má k dispozici modulové sestavy a soustavy vhodné pro sjednaný Účel a dále prohlašuje, že se detailně seznámil s předmětem plnění této Smlouvy a rovněž, že mu jsou známy veškeré podmínky nezbytné k jejímu plnění.

FN Brno vybrala Pronajímatele jako vítěze zadávacího řízení „Dočasné buňkoviště pro ústavní lékárnu“, vypsané na základě zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zadávací dokumentace“ a „ZVZ“).

Na základě výsledků zadávacího řízení sjednávají smluvní strany k naplnění Účelu tuto smlouvu o nájmu (dále jen „Smlouva“).

Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je pronájem modulové sestavy (kontejnerové moduly, doplňky, propojovací prvky, příslušenství) podrobně specifikované v Příloze č. 1a a 1b této Smlouvy (dále jen „Předmět nájmu“) a poskytnutí služeb souvisejících s přípravou zahájení nájmu a ukončením nájmu ze strany Pronajímatele definovaných v čl. 2.2 a 2.3 Smlouvy (dále jen „Související služby“).

Službami souvisejícími se zahájením nájmu se rozumí:

stanovení připojovacích bodů Předmětu nájmu k realizaci připojení k inženýrským sítím (elektro, voda, kanalizace, slaboproud), včetně určení parametrů tohoto připojení, návrh protibleskové ochrany a stanovení požadavků na založení Předmětu nájmu (zejména určení parametrů podkladových patek) na místě plnění definovaném v Příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Místo plnění“),

součinnost k zohlednění požadavků orgánů státní správy stanovených v řízeních dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších novelizací (dále jen „stavební zákon“); řízení dle stavebního zákona zajistí Nájemce, který může od Pronajímatele požadovat nezbytnou součinnost,

doprava a vykládka Předmětu nájmu na Místo plnění,

provedení montáže Předmětu nájmu na Místě plnění dle závazného půdorysu definovaného v Příloze č. 1b Smlouvy,

provedení funkčních zkoušek Předmětu nájmu:

revize elektrických zařízení, které jsou součástí Předmětu nájmu a

tlaková zkouška vodovodních a odpadových rozvodů,

vedení stavební dokumentace v rozsahu požadovaném stavebním zákonem a souvisejícími předpisy,

poskytnutí součinnosti Nájemci při uvedení Předmětu nájmu do plného provozu,

Službami souvisejícími s ukončením nájmu se rozumí:

součinnost k zohlednění požadavků orgánů státní správy stanovených v řízeních dle stavebního zákona; řízení dle stavebního zákona zajistí Nájemce, který může od Pronajímatele požadovat nezbytnou součinnost,

poskytnutí součinnosti Nájemci při ukončení provozu Předmětu nájmu v Místě plnění,

provedení demontáže Předmětu nájmu na Místě plnění vč. provedení nakládky Předmětu nájmu,

vedení stavební dokumentace v rozsahu požadovaném stavebním zákonem a souvisejícími předpisy,

odvoz Předmětu nájmu z Místa plnění.

Pronajímatel se touto Smlouvu zavazuje:

přenechat FN Brno Předmět nájmu k dočasnému užívání k dosažení Účelu za podmínek sjednaných v této Smlouvě,

poskytnout FN Brno Související služby a

plnit další povinnosti stanovené touto Smlouvou.

Nájemce se touto Smlouvu zavazuje:

převzít Předmět nájmu od Pronajímatele a užívat jej způsobem sjednaným v této Smlouvě, resp. způsobem obvyklým v rozsahu, který není smluvně specifikován,

poskytnout Pronajímateli nezbytnou součinnost při poskytování Souvisejících služeb,

platit Pronajímateli za užívání Předmětu nájmu nájemné,

zaplatit Pronajímateli odměnu za Související služby,

plnit další povinnosti stanovené touto Smlouvou.

Doba nájmu a opce na prodloužení

Pronajímatel předá Nájemci kompletní Předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému užívání a poskytne Nájemci Související služby dle čl. 2.2.c) - 2.2.g) Smlouvy, a to do 21 kalendářních dní ode dne, kdy jej Nájemce písemně vyzve k poskytnutí plnění. Nájemce vyzve Pronajímatele k plnění nejpozději do 60 kalendářních dní ode dne účinnosti této Smlouvy. Nájem začíná běžet dnem, ve kterém dojde k protokolárnímu převzetí Předmětu nájmu Nájemcem ve smyslu čl. 4.6 Smlouvy. Předmět nájmu se pronajímá na dobu 30 měsíců.

S odkazem na § 100 odst. 1 ZVZ si smluvní strany sjednávají oprávnění Nájemce nárokovat prodloužení doby nájmu až o 6 měsíců, přičemž žádost musí splňovat tyto podmínky:

musí být v písemné formě,

musí být doručena nejpozději 3 měsíce před koncem originálně sjednané doby nájmu a

nájemce v žádosti stanoví délku prodloužení, a to v jednotkách celých měsíců.

- V případě, že žádost splňuje výše uvedené podmínky, dochází v okamžiku doručení žádosti Pronajímateli k prodloužení originální doby nájmu o délku uvedenou v žádosti.

Předání k užívání, Vrácení po ukončení nájmu

Pronajímatel zašle Nájemci informace dle čl. 2.2.a) Smlouvy nejpozději do 5 pracovních dní ode dne účinnosti této Smlouvy.

Pro účely plnění čl. 2.2.b) a 2.3.a) Smlouvy zašle Nájemce Pronajímateli bez zbytečného odkladu relevantní pravomocná rozhodnutí vydaná dle stavebního zákona a vyzve Pronajímatele k potřebné součinnosti, kterou Pronajímatel poskytne bez zbytečného odkladu.

Nájemce je oprávněn požádat o prohlídku Předmětu nájmu, nebo její části, ještě před odeslání výzvy dle čl. 3.1 Smlouvy. Smluvní strany v takovém případě společně dohodnout vhodný termín prohlídky, přičemž prohlídka se uskuteční nejpozději do 10 pracovních dní ode dne doručení žádosti. V případě, že Nájemce zjistí při prohlídce takové vady, které by při předání Předmětu nájmu mohly vést k odmítnutí převzetí do užívání, může udělit Pronajímateli písemné pokyny k jejich okamžitému odstranění. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že Nájemce neztrácí žádný nárok z vadného plnění v případě, že nepožádá o prohlídku dle tohoto ustanovení, nebo v případě, že při prohlídce neudělí Pronajímateli vhodný pokyn. Udělení pokynu Pronajímateli nezbavuje Pronajímatele povinnosti dodat Předmět nájmu včas dle čl. 3.1 Smlouvy.

Od okamžiku doručení výzvy dle čl. 3.1 Smlouvy až do okamžiku protokolárního předání Předmětu nájmu k užívání Nájemci, umožní Nájemce Pronajímateli vstup do svého areálu, nezbytný přístup na Místo plnění a poskytnutí Souvisejících služeb uvedených v čl. 2.2.c) - 2.2.g) Smlouvy.

Pronajímatel se zavazuje provést montáž Předmětu nájmu v souladu s technickými a právními předpisy České republiky platnými v době montáže; při montáži bude Pronajímatel dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární, a dále takové interní předpisy Nájemce, se kterými jej Nájemce písemně seznámí. Pronajímatel je odpovědný za to, že osoby vykonávající montáž jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. Pronajímatel je povinen na své náklady průběžně odstraňovat z místa montáže, jakož i ze všech komunikací a povrchů dotčených montáží, odpady a znečištění vzniklé při montáži Předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje zajistit po dobu montáže pro Pronajímatele možnosti odběru elektrické energie a vody s tím, že náklady na spotřebu těchto komodit po dobu montáže nese Nájemce.

Protokol o předání Předmětu nájmu k užívání bude obsahovat:

datum a identifikace podepisujících osob,

popis Předmětu nájmu a

popis případných vad, které nebrání užívání Předmětu nájmu a stanovení závazné lhůty pro jejich odstranění; alternativně, popis vad, které brání užívání Předmětu nájmu a jsou důvodem odmítnutí jeho převzetí k užívání

Přílohy

zpráva o revizi elektrických zařízení, které jsou součástí Předmětu nájmu,

zpráva o tlakové zkoušce vodovodních a odpadových rozvodů,

originál stavební dokumentace a

návody na použití v českém jazyce k zařízením, které je součástí vybavení Předmětu nájmu (např. bojler apod.).

Nájemce vyklidí Předmětu nájmu a odpojí jej od inženýrských sítí nejpozději v poslední den nájmu.

Pronajímatel písemně informuje Nájemce o předpokládaném harmonogramu poskytnutí služeb dle čl. 2.3.b) až 2.3.e) Smlouvy nejpozději 30 kalendářních dní před posledním dnem nájmu; tyto služby budou poskytnuty nejpozději do 21 kalendářních dní od posledního dne nájmu. Pro poskytnutí výše uvedených služeb umožní Nájemce přístup Pronajímatele na Místo plnění dle předloženého harmonogramu. Pro demontáž platí obdobně čl. 4.5 Smlouvy.

O vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli sepíší smluvní strany protokol, který bude obsahovat:

datum a identifikace podepisujících osob,

deklarace vrácení Předmětu nájmu bez vad, při zohlednění obvyklé míry opotřebení; alternativně, popis opotřebení nad míru obvyklou nebo podstatného poškození Předmětu nájmu a

originál stavební dokumentace.

Nájemné, odměna za související služby a platební podmínky

Smluvní strany prohlašují, že nájemné a odměna za Související služby představují konečné a finální ceny, ve kterých jsou započtené veškeré náklady Pronajímatele s nájmem, resp. se Souvisejícími službami.

Nájemce se zavazuje platit za dočasné užívání Předmětu nájmu sjednané měsíční nájemné ve výši:

- Měsíční nájemné (bez DPH)		[Doplní Pronajímatel] Kč

- Částka DPH				[Doplní Pronajímatel] Kč

- Měsíční nájemné (včetně DPH)	[Doplní Pronajímatel] Kč

- V případě, že v prvním nebo v posledním měsíci nájmu netrvá nájem celý příslušný kalendářní měsíc, bude Nájemci poměrně fakturováno pouze za tu část měsíce, ve které nájem trvá.

Nájemce se zavazuje zaplatit za poskytnuté Související služby sjednanou jednorázovou odměnu ve výši:

Související služby dle čl. 2.2

- Odměna (bez DPH)			[Doplní Pronajímatel] Kč

- Částka DPH				[Doplní Pronajímatel] Kč

- Odměna (včetně DPH)		[Doplní Pronajímatel] Kč

Související služby dle čl. 2.3

- Odměna (bez DPH)			[Doplní Pronajímatel] Kč

- Částka DPH				[Doplní Pronajímatel] Kč

- Odměna (včetně DPH)		[Doplní Pronajímatel] Kč

V případě, že Nájemce platně uplatní nárok na prodloužení doby nájmu dle čl. 3.2 Smlouvy, platí i pro prodloužené nájemní období výše měsíčního nájmu stanovená v čl. 5.2 Smlouvy.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že Nájemce si zajišťuje samostatně dodávku vody, energií a řešení kanalizace a datové konektivity, včetně úhrady nákladů příslušným dodavatelům.

Pronajímatel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad:

pro úhradu nájemného do 15 kalendářních dní po ukončení měsíce, za který se nájemné hradí,

pro úhradu odměny za Související služby do 15 kalendářních dní ode dne protokolárního převzetí Předmětu nájmu Nájemcem, resp. vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli.

Datem zdanitelného plnění:

je pro nájemné poslední den v měsíci, za který byla faktura vystavena,

je pro Související služby den podpisu příslušného protokolu.

Splatnost faktury – daňového dokladu je 60 dnů od data vystavení. Pronajímatel doručí fakturu – daňový doklad Nájemci bez zbytečného odkladu po jejím vystavení. Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), přičemž u fakturace Souvisejících služeb je přílohou faktury – daňového dokladu i příslušný protokol dle čl. 4 Smlouvy.

Pokud faktura – daňový doklad nesplňuje kteroukoli sjednanou náležitost může ji Nájemce vrátit Pronajímateli k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Nájemci.

Úhrady cen budou prováděny bezhotovostními převody z bankovního účtu Nájemce na bankovní účet Pronajímatele. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Nájemce.

V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Pronajímatel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, má Nájemce právo uhradit za Pronajímatele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Pronajímatele, postupem v souladu s § 109a ZDPH. Pokud Nájemce uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Pronajímatele a zbývající částku sjednané ceny (tj. relevantní část bez DPH) Pronajímateli, považuje se jeho závazek sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z bankovního účtu Pronajímatele.

Pronajímatel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Nájemce výhradně po předchozím písemném souhlasu Nájemce, jinak je postoupení vůči Nájemci neúčinné.

Pronajímatel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Nájemcem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

Další práva a povinnosti

Pronajímatel prohlašuje, že Předmět nájmu bude po celou dobu trvání nájmu způsobilý k dosažení Účelu a odpovídat svou kvalitou a stavem ustanovením této Smlouvy, jejím přílohám, platným právním předpisům a technickým normám, jakož i požadavkům uvedeným v Zadávací dokumentaci.

S ohledem na dočasnou povahu Předmětu nájmu se smluvní strany dohodly na tom, že Pronajímatel na své náklady zajistí i opravu drobných vad. Pronajímatel se zavazuje v případě oznámení vady

zahájit práce na jejím odstranění do:

24 hodin od nahlášení v případě vady, která znemožňuje bezpečné užívání Předmětu nájmu nebo podstatně stěžuje jeho užívání jako celku (dále jen „Havárie“) nebo

48 hodin od nahlášení jiných než havarijních vad a

vadu odstranit do:

48 hodin od nahlášení Havárie nebo

72 hodin od nahlášení jiných než havarijních vad.

- Oznámení vady se považuje za řádně uplatněné, pokud bylo Nájemcem učiněno telefonicky, nebo zasláním e-mailu na kontaktní osobu stanovenou v čl. 6.13.b) této Smlouvy.

Pronajímatel či jím pověřená osoba může po předchozí dohodě s Nájemcem vstoupit do Předmětu nájmu pouze v případě provedení oprav, pokud je to zapotřebí.

V den skončení nájmu převezme Pronajímatel Předmět nájmu od Nájemce a provede služby související se skončením nájmu definované v čl. 2.3.b) až 2.3.e) Smlouvy a to způsobem dle čl. 4.7 a 4.8. Smlouvy.

Nájemce smí užívat Předmět nájmu pouze ke stanovenému Účelu a je povinen jej užívat řádně, včetně zajištění pravidelného běžného úklidu. Nájemce není povinen Předmět nájmu pojistit.

Nájemce je dále oprávněn:

provést v Předmětu nájmu dodatečné rozvody slaboproudu, včetně případného potřebného počtu prostupů kabeláže stěnou kontejnerů a

osadit v Předmětu nájmu běžný mobiliář, včetně závěsných polic, kuchyňských skřínek apod.

Nájemce není oprávněn dát Předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele.

Pokud Nájemce zjistí na Předmětu nájmu vady, má právo na bezplatnou opravu, případně výměnu části Předmětu nájmu.

Nájemce umožní Pronajímateli provést nahlášené opravy i jiné související nezbytné opravy. V případě, že Pronajímatel tyto opravy nezahájí a neukončí v lhůtách stanovených v čl. 6.2, může tyto opravy provést Nájemce nebo ním pověřená třetí osoba, s tím, že Nájemce je oprávněn požadovat na Pronajímateli náhradu souvisejících, účelně vynaložených nákladů; pro uplatnění nároku není Nájemce limitován jednotkovými cenami Pronajímatele pro obdobný typ oprav.

Nájemce oznámí Pronajímateli veškerá poškození či krádež Předmětu nájmu, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o nich dozví.

Nájemce vrátí Předmět nájmu Pronajímateli v den skončení nájmu, a to ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Smluvní strany vylučují použití §§ 2230, 2233 a 2234 ObčZ.

Pro zajištění běžné komunikace při realizaci této Smlouvy, včetně ohlašování vad, potřeb oprav a podepisování protokolů, jsou oprávněné komunikovat následující osoby:

Za Nájemce:

Ing. Martin Hlavoň, 778 956 362, Hlavon.Martin@fnbrno.cz,

Ing. Milan Křemenák, 5 3223 2067, Kremenak.Milan@fnbrno.cz a

Bc. Iveta Malečková, 776 843 265, Maleckova.Iveta@fnbrno.cz.

Za Pronajímatele:

[jméno – Doplní Pronajímatel], [tel./mobil - Doplní Pronajímatel], [email - Doplní Pronajímatel]

[V případě potřeby doplní Pronajímatel další kontaktní osobu/osoby]

- Každá smluvní strana může jednostranně změnit výše určenou kontaktní osobu, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného do sídla druhé smluvní strany; účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení.

Smluvní pokuty

Pronajímatel je oprávněn uplatnit vůči Nájemci nárok na zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši v případech, kdy je Nájemce v opoždění s platbami dle čl. 5 Smlouvy.

Nájemce je oprávněn uplatnit vůči Pronajímateli nárok na smluvní pokutu vůči v případech:

porušení povinností Pronajímatele dle čl. 3.1 ve výši 50 000 Kč za každý započatý den prodlení,

porušení povinností Pronajímatele dle čl. 4.1 nebo 4.8 ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení,

porušení povinností Pronajímatele dle čl. 6.2 ve výši 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení u nehavarijních vad nebo započatých 12 hodin prodlení v případě prodlení u Havárií a

jiného porušení povinností Pronajímatele ve výši 3 000 Kč za každý započatý den prodlení.

Nároky dle tohoto článku jsou splatné do 30 kalendářních dní ode dne jejich uplatnění u povinné smluvní strany.

Nárok na náhradu škody, která porušením nebo nesplněním povinnosti Pronajímatele vznikla Nájemci, není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

Skončení nájmu a ukončení smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a nájem skončí uplynutím doby sjednané v čl. 3.1 Smlouvy, případně prodloužené postupem dle čl. 3.2 Smlouvy.

Jak Pronajímatel, tak Nájemce je oprávněn ukončit nájem z důvodů stanovených v ObčZ. Výpověď musí mít písemnou formu. V případě výpovědi Pronajímatelem se výpovědní doba určuje na 2 měsíce a běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pro účely § 2228 ObčZ se jako přiměřená lhůta k nápravě sjednávají 2 měsíce. Pro účely § 2232 ObčZ se jako zvlášť závažné porušení povinností způsobující Nájemci značnou újmu rozumí porušení ustanovení čl. 6.2 Smlouvy Pronajímatelem, a to nejméně 10x pro opravu vad nebo 3x pro opravu Havárie.

Pro případy postupu dle čl. 8.2 Smlouvy je Pronajímatel i nadále povinen provést související služby dle čl. 2.3 Smlouvy. V případě ukončení ze strany Pronajímatele, doručí Pronajímatel společně s uplatněním práva i harmonogram výše uvedených služeb, které budou poskytnuty nejdéle do 21 dní od ukončení nájmu. V případě ukončení ze strany Nájemce, zašle Pronajímatel bezodkladně harmonogram těchto služeb a poskytne je nejpozději do 21 dní od ukončení nájmu. V případě, že Pronajímatel uvedené služby neposkytne, může Nájemce Předmět nájmu demontovat a odvézt k uskladnění mimo Místo plnění a to na náklady Pronajímatele; pro tento případ není výše případného nároku limitována jednotkovými cenami Pronajímatele, nebo sjednanou výši odměny dle čl. 5.3.b) Smlouvy.

Nájemce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že je Pronajímatel v prodlení s předáním Předmětu nájmu k užívání Nájemcem, které je delší než 10 kalendářních dnů.

Tímto článkem nejsou dotčena ustanovení § 223 ZVZ.

Zveřejnění smlouvy

Pronajímatel prohlašuje, že si je vědom povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), a souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu vzniklého mezi Pronajímatelem a Nájemcem z této Smlouvy, zejména se zveřejněním vlastního textu této Smlouvy. Zveřejnění v registru smluv provede Nájemce.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností potvrzují, že obsah nebo realizace této Smlouvy nepodléhá ochraně obchodního tajemství ve smyslu ObčZ.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle Zákona o registru smluv.

Jakékoliv změny či doplňky této Smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.

Pronajímatel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.

Pronajímatel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, resp. příslušných ustanovení nařízení EU č. 1215/2012, dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí, vyplývajících z právního vztahu založeného touto Smlouvou, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je v prvním stupni věcně příslušný krajský soud, Krajský soud v Brně, a v případě, že k projednání věci je v první stupni věcně příslušný okresní soud, Městský soud v Brně. Dle příslušných ustanovení nařízení EU č. 593/2008 a č. 864/2007 je pro tuto Smlouvu, jakož i pro vztahy s ní související, rozhodné české právo.

Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení. V případě, že Smlouva bude podepsána prostřednictvím elektronických prostředků, obdrží každá smluvní strana originál elektronicky podepsaného souboru.

Seznam příloh:

Příloha č. 1a	Technický popis Předmětu nájmu

Příloha č. 1b	Půdorys / Technický výkres Předmětu nájmu

Příloha č. 2	Plán areálu FN Brno s vyznačením Místa plnění

| V Brně dne [●] |  | V [Doplní Pronajímatel] dne [Doplní Pronajímatel] |
| --- | --- | --- |
| Za FN Brno |  | Za [Doplní Pronajímatel] |
| MUDr. Ivo Rovný, MBA |  | [Doplní Pronajímatel] |
| ředitel |  | [Doplní Pronajímatel] |
|  |  | [Doplní pronajímatel] |
|  |  | [Doplní pronajímatel] |

Příloha 1a	Technický popis Předmětu nájmu

[Doplní Pronajímatel – musí být v souladu se zadávací dokumentací, zejména čl. IV Technické podmínky]

Příloha 1b	 Půdorys / Technický výkres Předmětu nájmu

[Doplní Pronajímatel – musí být v souladu se zadávací dokumentací, zejména s přílohou č. 2 - Půdorys buňkoviště]

Příloha 2	Plán areálu s vyznačením Místa plnění